|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрациямуниципального образованияКраснокоммунарский поссоветСакмарского районаОренбургской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 февраля 2017года №18-п п.Красный Коммунар |  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальнойинфраструктуры муниципального образованияКраснокоммунарский поссовет до 2023 года и на период до 2033 года» |  |  |

 В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области от 31 января 2017 года №10-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет до 2023 года и на период до 2033 года» согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования на сайте администрации Краснокоммунарского поссовета [www.kommunar2012ru](http://www.kommunar2012ru).

Глава поссовета С.А.Шарыгин

Разослано: в дело

Исп. Е.Б.Леонова

🕾2720

Приложение

к постановлению администрации

от17.02.2017г. № 18-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОКОММУНАРСКИЙ ПОССОВЕТ ДО 2023 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района Оренбургской области до 2023г. и на период до 2033 гг. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской областиПостановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»Генеральный план муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского районам Оренбургской области п.Красный Коммунар  |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
|  | Задачи:* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Свердловского сельсовета
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета,
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры.
 |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;-вместимость клубов, библиотек;-площадь торговых предприятий;**-**повышение уровня и качества оказания медпомощи; |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2023 года:- реконструкция СДК;- благоустройство дворовых территорий МКЖД на улице Новая;- строительство спортивного зала с благоустройством прилегающей территории;- строительство спортивной площадки в новом жилом микрорайоне;- реконструкция очистных сооружений п.Красный Коммунар;- капитальный ремонт водопровода по улице Монтажников;- устройство тротуара с уличным освещением на улице Луначарского;-пусконаладочные работы по КНС – 1, 2, 3, 4, в новом жилом микрорайоне;- капитальный ремонт теплотрассы МКЖД на улице Новая;- капитальный ремонт КНС - на улице Краснокоммунарская;- Капитальный ремонт водопровода на улице Краснокоммунарская и на улице Степная;-монтаж резервного котла газовой миникотельной котельной на улице Новая;- капитальный ремонт здания поликлиники п. Красный Коммунар с благоустройством прилегающей территории;До 2033 года:- строительство спортивного комплекса в новом жилом микрорайоне;-сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования;-сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;- сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях; - своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры. |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2023 года и на период до 2033 Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования не определены |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет- реализация программы позволит:повысить качество жизни жителей поссовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет  |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет находится в Сакмарском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Краснокоммунарский поссовет входят два населённых пункта: посёлок Красный Коммунар и село Известковое.

Посёлок Красный Коммунар является административным центром Краснокоммунарского поссовета. Площадь муниципального образования Краснокоммунарский поссовет составляет 1537,4 га. Расстояние от п. Красный Коммунар до районного центра с.Сакмара 6 км., до областного центра г.Оренбург- 45 км.

Жилой фонд поссовета предоставляет собой одноэтажные и многоэтажные дома. Общая площадь жилых помещений составляет 67,306 тыс. кв.м. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учётом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи для легковых автомобилей; культовые объекты.

Численность населения имеет тенденцию роста. В настоящее время численность населения поссовета составляет 4767человека. В последние годы численность населения растёт. Наблюдается ситуация, когда число родившихся граждан превышает число умерших. Численность трудоспособного населения также имеет значительный прирост. В поселении имеет место значительный миграционный прирост населения, что положительно сказывается на общей численности населения.

Динамика численности населения.

Прогнозируется рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка.

**Таблица 1 - Динамика демографических показателей Краснокоммунарского поссовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 |  2016 | На 01.01.2017 |
| Среднегодовая численность населения | человек | 4617 | 4552 | 4624 | 4624 | 4767 |
| Число родившихся  | человек | 56 | 49 | 42 | 54 |  |
| Число умерших | человек | 46 | 49 | 51 | 30 |  |
| Естественный прирост (+, -) | человек | +10 | 0 | -9 | +24 |  |
| Число прибывших | человек | 182 | 154 | 133 | 157 |  |
| Число выбывших | человек | 138 | 115 | 118 | 77 |  |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | +44 | +39 | +15 | +80 |  |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Краснокоммунарский поссовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

 **Образование:**

1. МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа нормативной вместимостью 352 мест и фактическим количеством учеников 505 чел.
2. Краснокоммунарский детский сад «Стрела» на 284 мест и с фактическим

пребыванием детей -293 человек.

**Таблица -2 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п.Красный Коммунар | МБДОУ «Краснокоммунарский детский сад «Стрела» | 1 | 284 | 293 | 1982 |
| МБОУ Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа | 1 | 352 | 505 | 1984 |
| МБОУДОД детская школа искусств «Гармония» п.Красный Коммунар | 1 | 180 | 180 | 1991 |

Частных образовательных учреждений на территории поссовета не имеется.

На территории поссовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время имеется потребность в дополнительных детских учреждениях и дополнительном помещении для школы излишняя загруженность не благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в две смены.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

**Культура:**

В сфере культуры на территории поссовета работают:

- Сельская библиотека

- Имеется сельский Дом культуры, расположенный в п.Красный Коммунар. Дом культуры нуждается в реконструкции.

**Таблица -3 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность  | Ед. изм. | Год ввода/Реконструкции |
| проект | факт |  |  |
|  | п. Красный Коммунар | ДК | 1 | 120 | - | мест | 1957 |
| Библиотека | 1 | 5000 | 5100 | Ед. хранения | 2011 |

Муниципальное образование Краснокоммунарский поссовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа.

**Спортивные учреждения**

На территории Краснокоммунарского поссовета имеется:

 - тренажёрный зал для занятий вольной борьбой;

 - при общеобразовательной школе – спортивный зал;

- хоккейный корт.

Иных спортивных сооружений не имеется

**Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории поссовета не имеется предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 51 индивидуальный предприниматель (30 торговых точек), которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

 **Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории поссовета работают кабинет педиатра, кабинет терапевта, стоматологический кабинет и кабинет физ.процедур. Имеется 1 аптека и зубопротезный кабинет.

**Таблица -4. Медицинские учреждения муниципального образования Краснокоммунарский поссовет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1
 | п. Красный Коммунар  | кабинет педиатра | 1 |  |  | - |
|  |  | кабинет терапевта | 1 |  |  |  |
|  |  | стоматологический кабинет  | 1 |  |  |  |
|  |  | кабинет физ.процедур | 1 |  |  |  |
|  |  | зубопротезный кабинет | 1 |  |  |  |

Оценка обеспеченности Краснокоммунарского поссовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Жители поссовета пользуются услугами Сакмарской центральной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, гинекологическое отделение, детское отделение, отделение неврологии.

Действие Программы рассчитано с 2016 по 2033 годы.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры поссовета.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области на 2016-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Краснокоммунарского поссовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Сакмарского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Капитальный ремонт детского сада «Стрела» в п. Красный Коммунар | 2020-2023 | Не определены | Не определены |
| Реконструкция здания СДК в п.Красный Коммунар; | 2017-2019 | 22,7 | Региональный и местный бюджеты |
| Ремонт в п.Красный Коммунар здания поликлиники | 2020-2023 | Не определены | Не определены |
| Реконструкция образовательного комплекса в п.Красный Коммунар | 2018-2033 | Не определены | Не определены |
| Сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования; | 2016-2033 | Не определены | Не определены |
| Сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи | 2016-2033 | Не определены | Не определены |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**(инвестиционных проектов) по проектированию** **строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поссовета.**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования, | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
|  год |
| 2016-2033 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| культура  | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| здравоохранение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| образование | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4.** **Целевые индикаторы программы включающие техники экономические финансовые и социально–экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |
| 2016 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год  | м2 | 800 |  |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 96,8 % | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 50 % | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 120 | 120 | 120 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 118 | - | - |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры поссовета.**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры поссовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития поссовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

 Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации Краснокоммунарского поссовета.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Краснокоммунарский поссовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации поссовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно –правового и информационного обеспечения.**

1.Использование Генерального плана муниципального образования Краснокоммунарский поссовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне-срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения поссовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. Организация контроля за реализацией Программы.**

Общее руководство Программой осуществляет Глава поссовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поссовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры поссовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ поссовета по приоритетным направлениям Программы.

**Раздел 8. Сроки подготовки отчетов об исполнении программы.**

- Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист- бухгалтер администрации поссовета.

- Ответственный исполнитель обязан подготовить отчет о ходе реализации программы до 01 июля и 31 декабря текущего года.